# Multiteka

# Plan prikupljanja zahtjeva

# Verzija 1.0

# Revision History

| Date | Version | Description | Author |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4.2019. | 1.0 | Prva verzija | Marina Zubac |
| 7.7.2019. | 2.0 | Druga verzija | Marina Zubac |

# Sadržaj

1.	Uvod	4

1.1	Namjena	4

1.2	Područje	4

1.3	Definicije, akronimi i skraćenice	4

1.4	Pregled	4

2.	Upravljanje zahtjevima	4

2.1	Organizacija, odgovornosti i interfejsi	4

2.1.1	Projektni menadžer	4

2.1.2	Programer	4

2.1.3	Klijent	4

2.1.4	Test menadžer	4

2.2	Alati, okruženje i infrastruktrura	4

3.	Program prikupljanja zahtjeva	4

3.1	Praćenje	4

3.2	Atributi	4

3.3	Menadžment promjene zahtjeva	5

3.3.1	Procesiranje promjene zahtjeva i odobrenje	5

3.3.2	Kontrolna tabla promjena	5

3.3.3	Ključne tačke projekta	5

3.4	Tok rada i aktivnosti	5

4.	Kontrolne tačke	5

5.	Obuka i Resursi	5

# Plan upravljanja zahtjevima

# Uvod

U ovome dokumentu nalaze se informacije koje se tiču plana upravljanja i prikupljanja zahtjeva.

## Namjena

Definisanje liste zahtjeva i procedura kojima se vodi tim tokom izrade projekta. Definisanje projektnog tima, dodjela zadataka članovima tima.

## Područje

Ovaj dokument se odnosi na cijeli projekat.

## Definicije, akronimi i skraćenice

Definicije, akronimi i skraćenice nalaze se u dokumetnu Glossary.

## Pregled

U ostatku dokumenta detaljno je opisan plan upravljanja zahtjevima, odgovornosti članova tima, te tehnologije koje će se koristiti pri izradi projekta.

# Upravljanje zahtjevima

## Organizacija, odgovornosti i interfejsi

### Projektni menadžer

Projektni menadžer je zadužen za interakciju sa klijentom, što uključuje prikupljanje zahtjeva, dogovaranje izmjena, obavještavanje o napretku i rezultatima rada. Zadužen je za prosljeđivanje zahtjeva projektnom timu, dodjelu zadataka članovima tima i nadzor rada.

### Programer

Programer učestvuje u analizi i izradi liste zahtjeva, te kreira aplikaciju u skladu sa tim zahtjevima.

### Klijent

Klijent definiše zahtjeve projektom menadžeru i vrši validaciju rezultata.

### Test menadžer

Testiranje aplikacije i pronalaženje nepravilnosti, te dokumentovanje dobijenih rezultata. Testiranje će se obavljati tako da član tima koji je programiorao određeni dio aplikacije ne učestvuje u testiranju toga dijela.

## Alati, okruženje i infrastruktrura

- Za kreiranje i modelovanje zahtjeva, definicija, akronima i skraćenica koristiće se SAP Power Designer

- Za kodiranje aplikacije koristiće se Eclipse IDE, Java programski jezik i Java Swing biblioteka.

- Za rad sa bazom podataka korisitće se Microsoft SQL Server Express.

# Program prikupljanja zahtjeva

## Praćenje

SAP Power Designer će se koristiti za praćenje upravljanjem zahtjeva.

## Atributi

Zalaganje

U izradi projekta učestvuje 5 članova, njihovo zalaganje i utrošeno vrijeme moći će se pratiti na Redmine sitemu za upravljanje projektima.

Rizik

Rizik prokoračenja vremena za završenje dodijeljenog zadatka, što se u relativno velikoj mjeri može tolerisati, pa se ovo može svrstati u rizik niskog nivoa.

Stabilnost

Prioritet zahtjeva može se pratiti u SAP Power Designer-u.

## Menadžment promjene zahtjeva

### Procesiranje promjene zahtjeva i odobrenje

Promjene zahtjeva i dodavanje novih predlagali su svi članovi tima, a odobreni ili odbijeni su od strane projektnog menadžera.

### Ključne tačke projekta

Postoji sedam ključnih tačaka, do pete ključne tačke potrebno je krenuti sa izradom aplikacije.

## Tok rada i aktivnosti

Svih pet članova tima zaduženo je za menadžment zahtjeva. Aktivnosti i tok rada mogu se pratiti na Redmine sistemu za upravljanje projektima.

# Kontrolne tačke

Kontrolne tačke se mogu pratiti na Redmine sistemu za upravljanje projektima.

# Obuka i Resursi

Za implemetiranje specificiranih zahtjeva potrebno je da članovi tima zaduženi za izradu aplikacije imaju poznavanje programskog jezika Java, programiranja grafičkog korisničkog interfejsa uz pomoć Jave i Swing biblioteke, SQL jezika za rad sa relacionim bazama podataka u MS SQL